Aunar esfuerzos para la Estructuración de los estudios y diseños para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, con el fin de identificar puntos críticos y proponer soluciones técnicas que mejoren la transitabilidad y conectividad vial de la región.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación M-PR-01 V01 de ENTerritorio S.A. a continuación se presenta el respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

- Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riegos.

- Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato.

- Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias.

- Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

- MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su versión vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación.

  - Contexto

El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.

  - Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del presente análisis:

| Escala de Probabilidades | Escala de Consecuencias |
| --- | --- |
| Nivel; Descriptor. 1; Raro. 2; Poco Probable. 3; Posible. 4; Probable. 5; Casi cierta. | Nivel; Descriptor. 1; Mínimo. 2; Menor. 3; Moderado. 4; Mayor. 5; Catastrófico. |

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

  - Nivel de Riesgo

Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de calor:

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

  - Tipificación de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

    - Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con estados de excepción y/o emergencias derivadas de situaciones como: condiciones sanitarias, de orden público, económica, ambiental y en general estados de excepción contemplados en la Constitución Política Colombiana. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato.  Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración, falsificación de insumos, elementos, componentes, documentación, planos o estudios ejecutados incorporados o revisados por el contratista o por quien actúe en su nombre. Falla humana o actos culposos o dolosos de personas que actúen por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

    - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas, manifestaciones o acciones de comunidades con interés legítimo o no en el contrato, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del contrato o proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de proyección. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

    - Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, eléctrica, química todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado en las condiciones de regímenes operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

    - Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

    - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso.

    - Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos:

- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.

  - OBJETO

Aunar esfuerzos para la Estructuración de los estudios y diseños para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, con el fin de identificar puntos críticos y proponer soluciones técnicas que mejoren la transitabilidad y conectividad vial de la región.”

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

  - CONTEXTO NATURAL

El departamento del Guaviare se localiza en la región amazónica de Colombia, constituyendo un territorio de transición entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Su ubicación estratégica le confiere características geográficas, ambientales y socioeconómicas particulares, marcadas por extensas áreas de bosque natural, sabanas, cuerpos de agua y una red de asentamientos urbanos y rurales dispersos. Estas condiciones inciden directamente en la planificación, diseño y desarrollo de la infraestructura vial requerida para garantizar la conectividad y el acceso a los diferentes centros poblados y zonas productivas del departamento.

Los municipios de San José del Guaviare y El Retorno presentan una topografía predominantemente plana a ligeramente ondulada, característica de las regiones amazónicas y de piedemonte. Sin embargo, las condiciones geotécnicas del terreno, la presencia de suelos con baja capacidad portante en algunos sectores y la influencia de cuerpos de agua y zonas inundables generan desafíos importantes para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial. Estas condiciones requieren soluciones técnicas que permitan garantizar la estabilidad de las vías, la adecuada evacuación de aguas superficiales y la transitabilidad permanente durante las diferentes épocas del año.

Desde el punto de vista climático, la región presenta un clima cálido húmedo con altos niveles de precipitación a lo largo del año. Las lluvias intensas y prolongadas inciden de manera significativa sobre la infraestructura vial, ocasionando procesos de deterioro en la superficie de rodadura, afectaciones en obras de drenaje, pérdida de banca y limitaciones en la movilidad de las comunidades. Por esta razón, las variables climáticas constituyen un factor determinante dentro de los procesos de planificación y diseño de las vías urbanas y rurales de los municipios objeto de intervención.

El territorio cuenta con una amplia red hídrica conformada por los ríos Guaviare, Inírida y numerosos caños, quebradas y drenajes naturales que desempeñan un papel fundamental en la configuración del paisaje y en la dinámica ambiental de la región. La presencia de estos cuerpos de agua exige que los proyectos viales incorporen criterios adecuados de manejo hidráulico, drenaje, control de erosión y gestión del riesgo, garantizando la sostenibilidad de las intervenciones y la protección de los ecosistemas estratégicos del departamento.

Las vías urbanas y rurales de San José del Guaviare y El Retorno constituyen elementos fundamentales para la integración territorial, la movilidad de la población y el desarrollo de las actividades económicas de la región. Estas infraestructuras facilitan el acceso a servicios básicos, centros educativos, establecimientos de salud, mercados locales y zonas de producción agropecuaria. Sin embargo, en diferentes sectores se presentan limitaciones relacionadas con el estado físico de las vías, deficiencias en drenaje, afectaciones por fenómenos climáticos y condiciones de transitabilidad que dificultan la conectividad entre las comunidades.

En este contexto, la estructuración de los estudios y diseños para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno se constituye en una herramienta fundamental para identificar puntos críticos, diagnosticar las condiciones actuales de la infraestructura vial y definir soluciones técnicas que respondan a las necesidades de movilidad del territorio. Este proceso permitirá desarrollar alternativas de intervención técnicamente viables, acordes con las características geográficas, ambientales y socioeconómicas de la región, garantizando la sostenibilidad y funcionalidad de las obras proyectadas.

La formulación de estos estudios y diseños contribuirá a fortalecer la conectividad vial entre los centros urbanos y rurales, mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el acceso de la población a bienes y servicios, impulsar el desarrollo económico local y promover una mayor integración territorial. Asimismo, permitirá orientar de manera eficiente la inversión pública y generar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.

Ilustración 1 Área de Influencia

Fuente: Propia

El proyecto se encuentra actualmente en fase de formulación para la estructuración técnica y financiera de los estudios y diseños de infraestructura vial, liderada por ENTerritorio S.A. en articulación con las entidades territoriales correspondientes. Esta etapa tiene como propósito consolidar la información técnica necesaria para el desarrollo de proyectos que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad de las vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad y al desarrollo socioeconómico de la región.

Los estudios contemplan la recopilación, revisión y análisis de la información técnica existente, así como la realización de diagnósticos y evaluaciones en los corredores viales priorizados de ambos municipios. A partir de este proceso se busca identificar puntos críticos que afectan la movilidad, tales como deterioro de la infraestructura vial, deficiencias en drenajes, problemas de estabilidad de taludes, afectaciones por condiciones climáticas y limitaciones en la conectividad entre centros poblados y zonas productivas.

Adicionalmente, la consultoría contempla la formulación de propuestas de intervención técnica para cada uno de los tramos priorizados, considerando aspectos relacionados con las condiciones geométricas y estructurales de las vías, las características topográficas y geotécnicas del terreno, los requerimientos de movilidad de la población, las dinámicas económicas locales y las condiciones ambientales del entorno. De igual manera, se desarrollarán los análisis necesarios para garantizar la viabilidad técnica, normativa, ambiental y financiera de las soluciones propuestas.

Una vez finalizada la fase de estudios y diseños, el proyecto contará con los insumos técnicos requeridos para su estructuración integral y posterior gestión ante las fuentes de financiación correspondientes, con el fin de viabilizar la ejecución de las obras. De esta manera, se busca fortalecer la infraestructura vial de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, mejorar las condiciones de acceso y conectividad entre las áreas urbanas y rurales, facilitar la movilidad de las comunidades y promover el desarrollo económico y social del departamento del Guaviare.

Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características climatológicas y fenómenos naturales en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar  de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Ilustración 2 Proyecto.

Fuente: Propia

Contexto demográfico y social

Gráfico 1. Población total de San José del Guaviare y El Retorno según censos y proyecciones al 2021

Fuente: Demografía y Población. DANE

Te dejo el texto adaptado al objeto de estructuración de estudios y diseños para vías rurales y urbanas en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno:

De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los municipios de San José del Guaviare y El Retorno han presentado una dinámica de crecimiento poblacional durante las últimas décadas, lo que ha generado una mayor demanda de infraestructura y servicios que garanticen la movilidad y conectividad de la población.

En el caso de San José del Guaviare, el Censo General de 2005 registró una población de 30.658 habitantes. Posteriormente, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 reportó 52.849 habitantes, evidenciando un crecimiento poblacional cercano al 72,4 %. Para el año 2024, las proyecciones oficiales del DANE estiman una población aproximada de 54.315 habitantes. Por su parte, el municipio de El Retorno registró una población cercana a 3.140 habitantes en 2005, mientras que para 2018 alcanzó aproximadamente 12.984 habitantes. Las proyecciones para 2024 estiman una población cercana a los 13.000 habitantes, reflejando una tendencia de crecimiento sostenida en el territorio.

La evolución demográfica de ambos municipios evidencia una creciente necesidad de fortalecer las condiciones de movilidad y accesibilidad, particularmente en aquellos corredores viales que permiten la conexión entre las áreas urbanas, los centros poblados y las zonas rurales. El crecimiento de la población incrementa la demanda de infraestructura vial adecuada para facilitar el acceso a servicios básicos, actividades productivas, equipamientos sociales y oportunidades de desarrollo económico.

Asimismo, las características geográficas y las condiciones climáticas de la región generan desafíos adicionales para la conectividad territorial, especialmente en las vías rurales, donde frecuentemente se presentan afectaciones relacionadas con el deterioro de la infraestructura, problemas de drenaje, pérdida de banca y dificultades de transitabilidad durante las temporadas de lluvia. Estas situaciones limitan la movilidad de las comunidades y afectan el transporte de bienes y servicios en el territorio.

En este contexto, resulta fundamental adelantar procesos de planificación y estructuración que permitan identificar los puntos críticos de la red vial y definir soluciones técnicas que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población. La formulación de estudios y diseños para las vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno constituye una herramienta estratégica para orientar la inversión pública y priorizar intervenciones que contribuyan al mejoramiento de la conectividad regional.

Por lo anterior, la estructuración de los estudios y diseños para la infraestructura vial de estos municipios permitirá contar con los insumos técnicos necesarios para la formulación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de transitabilidad, reduzcan los tiempos de desplazamiento, fortalezcan la integración territorial y promuevan el desarrollo económico y social de la región, beneficiando tanto a la población urbana como a las comunidades rurales del departamento del Guaviare.

Grafico 2. Pirámide Poblacional 2024 – Municipio de San José del Guaviare y El Retorno

Fuente: Propia tomando los datos del DANE

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024, los municipios de San José del Guaviare y El Retorno cuentan con una población aproximada de 54.315 y 13.000 habitantes, respectivamente. La estructura poblacional de ambos municipios evidencia una importante concentración de habitantes en los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 44 años, lo que refleja una amplia población en edad productiva. Asimismo, los grupos de población infantil y juvenil continúan representando una proporción significativa del total de habitantes, mientras que la población adulta mayor presenta un crecimiento gradual, en concordancia con las tendencias demográficas observadas a nivel nacional.

Municipios de San José del Guaviare y El Retorno

La dinámica demográfica de estos municipios está estrechamente relacionada con sus actividades económicas predominantes, entre las que se destacan la producción agropecuaria, el comercio, la prestación de servicios y las actividades asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales. En las zonas rurales, la ganadería y los cultivos agrícolas constituyen una fuente importante de ingresos para la población, mientras que en los centros urbanos se concentra una creciente oferta de servicios administrativos, comerciales y de apoyo a las actividades productivas de la región.

Las características territoriales del departamento del Guaviare, sumadas a la dispersión poblacional y a la presencia de extensas áreas rurales, hacen que la infraestructura vial desempeñe un papel fundamental para garantizar la conectividad entre las comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y fortalecer las dinámicas económicas locales. Sin embargo, diversos corredores viales presentan limitaciones asociadas al deterioro de la infraestructura, insuficiencias en los sistemas de drenaje, afectaciones por fenómenos climáticos y restricciones de transitabilidad que dificultan la movilidad de personas, bienes y servicios.

En este contexto, la estructuración de los estudios y diseños para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno constituye una iniciativa estratégica orientada a identificar los puntos críticos de la red vial y formular soluciones técnicas que permitan mejorar las condiciones de movilidad y conectividad territorial. La realización de estos estudios permitirá contar con diagnósticos técnicos detallados de los corredores priorizados, así como con alternativas de intervención ajustadas a las características físicas, ambientales, sociales y económicas del territorio.

La implementación de las intervenciones derivadas de los estudios y diseños generará beneficios significativos para las comunidades locales, entre los que se destacan la reducción de los tiempos de desplazamiento, la mejora en las condiciones de acceso a servicios de salud, educación y comercio, el fortalecimiento de las cadenas productivas rurales y el incremento de la seguridad y comodidad en los desplazamientos. De igual manera, el mejoramiento de la infraestructura vial contribuirá a facilitar la integración entre las áreas urbanas y rurales, promoviendo una mayor articulación territorial y mejores oportunidades de desarrollo para la población.

Asimismo, la formulación de estudios y diseños permitirá orientar de manera eficiente la inversión pública en infraestructura vial, garantizando que las futuras intervenciones respondan a las necesidades reales de movilidad y conectividad de los municipios. En este sentido, el proyecto se constituye en una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico y social del territorio, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la integración regional mediante una red vial más segura, eficiente y resiliente.

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual.

El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del contrato.

El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y sus ofertas.

Colombia es apreciada a nivel internacional por su economía estable, con la infraestructura institucional adecuada para la adopción de políticas económicas equilibradas, tendientes a mantener un crecimiento estable con niveles inflación controlada. Debido a la baja diversificación de la economía se encuentra un alto grado de correlación entre el comportamiento de los precios del petróleo, con el desempeño en general de la economía y de la moneda local, el peso colombiano. La aún limitada infraestructura de puertos y vías, la situación de seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley y el tráfico de drogas ilícitas, el desempleo, la informalidad y la desigualdad limitan la capacidad de crecimiento económico del país de manera importante, de acuerdo con la evaluación que realiza COFACE.

Sin embargo, la calificación que asigna este analista para el país es de riesgo aceptable tanto a nivel general, como para el clima de inversión. Esta información es presentada por los analistas internacional para la toma de decisiones de los inversionistas a nivel global que estén considerando invertir en Colombia o desarrollar sus negocios en el país. Lo descrito anteriormente se refleja en las siguientes gráficas.

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países

COFACE COUNTRY RISK ASSESSMENT MAP.

(Fuente: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks)

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países.)

Colombia Country Risk Overview.

(Fuente: https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia)

- PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad

| Nivel | Descriptor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raro | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato. |
| 2 | Poco Probable | Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato. |
| 4 | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Casi cierta | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias

| Nivel | Descriptor | Desde > | Hasta <= |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mínimo | $ - | $ 9,190,853.31 |
| 2 | Menor | $ 9,190,853.31 | $ 64,335,973.15 |
| 3 | Moderado | $ 64,335,973.15 | $ 450,351,812.05 |
| 4 | Mayor | $ 450,351,812.05 | $ 3,152,462,684.36 |
| 5 | Catastrófico | $ 3,152,462,684.36 |  |

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como referencia los siguientes ítems del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión.

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO

Costo de Personal

Costos indirectos

- ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO

  - Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los cambios normativos de tipo tributario, así como trámites de licencias y permisos, reflejándose en efectos en incrementos en los costos de insumos, materiales y equipos, así como una prolongación en la duración del proyecto, dado que las demoras en los trámites podrían derivar en suspensiones prolongadas que afectan directamente la ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Se destaca que en el presente análisis se incorpora el acompañamiento y la asistencia técnica por parte del Contratista durante el plazo del contrato para las actividades a desarrollar en el marco del objeto y el alcance del contrato necesarias para obtener las licencias, permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental, predial, socio-territorial y jurídico necesarios; si bien la expedición de éstas es responsabilidad de la Autoridad competente y el trámite de la obtención y aprobación de ellas es el ente territorial, el Contratista debe realizar, en las condiciones y plazos requeridos, adelantando las debidas gestiones y los documentos necesarios para su obtención. Los costos de los reprocesos que deba realizar el Contratista para subsanar las falencias de sus trabajos para que permitan la expedición de licencias, permisos y/o autorizaciones están a cargo del Contratista.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar la normativa aplicable a su actividad económica y al contrato, así como las normas técnicas que se deben observar para la ejecución del mismo y considerar en su modelo para la estructuración de su oferta los costos requeridos para mantener vigilancia respecto de las consideraciones descritas para el factor de riesgos legales, así como los costos de contingencia en los que pueda incurrir como producto de la materialización de tales. Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en la disponibilidad de vías de acceso, suministro de agua potable, energía eléctrica, medios para la disposición de residuos propios del desarrollo de las actividades del contrato, telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Reflejándose en los efectos en costos de Servicios Conexos, así como de materiales e insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar los requerimientos tecnológicos y de infraestructura pública, que deberá emplear para el cumplimiento del objeto contractual, y mantener vigilancia sobre las posibles fluctuaciones en la disponibilidad de los mismos. El contratista deberá contemplar los posibles costos de las medidas de contingencia que deba adoptar para suplir las eventuales falencias de los medios tecnológicos y de infraestructura pública que deba emplear para la ejecución del contrato. Verificar disponibilidad de infraestructura Pública tales como vías de acceso, servicios básicos energía y agua. Frente a las necesidades del contrato, establecer medios alternos de telecomunicación en caso de ser necesario, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las actuaciones de contratistas y subcontratistas vinculados por parte del CONTRATISTA que suscribe el contrato con ENTerritorio S.A, reflejándose en los costos de los servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento Sugerido al contratista: El contratista es responsable por las actuaciones de los contratistas o subcontratistas que sean vinculados a los proyectos y por todas aquellas personas que participen en su representación o por cuenta suya. Así mismo será responsable por las posibles afectaciones en la ejecución del contrato derivadas de los actos o eventos originados en proveedores, filiales, subordinadas y demás relacionados vinculados al contrato por el contratista. Por lo anterior, el contratista deberá establecer la supervisión y los controles necesarios para gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y demás relacionados vinculados con el contrato. Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Las mayores incidencias para el análisis de este factor provienen de actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones en la zona de desarrollo de los proyectos, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, en el marco de previsibilidad. Reflejándose en costos por el contexto socio-político.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento de Riesgo sugerido al Contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en cada zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato, así como solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.

  - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones del tipo de cambio, así como las variaciones en costos por cambios en el equilibrio de oferta y demanda de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades del contrato como son costos de desplazamiento, alojamiento, alimentación, variaciones en los costos de honorarios y salarios de profesionales y personal técnico requerido para la ejecución del contrato. Reflejándose en costos por el contexto macroeconómico.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios para realizar el seguimiento de las variables más críticas que pueden influir en el presupuesto, entre las cuales se cuentan, pero no se limitan a comportamiento del Tipo de cambio, Tasas de interés, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, cambios en costo de honorarios profesionales y de mano de obra. El contratista deberá considerar en su modelo financiero las posibles variaciones por dichos conceptos y adoptar los diferentes instrumentos de gestión de riesgo que ofrece el sector financiero. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en las condiciones climáticas como son los niveles de pluviosidad, tormentas eléctricas, incendios forestales por acción antrópica, así como los efectos de factores biológicos provenientes de agentes como Malaria, Zika, Chinkungunya, denge, entre otros. Igualmente se encuentra entre estos agentes los coronavirus en sus diferentes cepas.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones climáticas y alertas tempranas por parte de las autoridades. Igualmente, las condiciones sanitarias presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato. Así mismo deberá adoptar todas las medidas de prevención sanitaria frente a las posibles afectaciones por factores biológicos y/o patológicos, incluidos los agentes que deriven en epidemias o pandemias. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de accidentes laborales en particular los incapacitantes, ausentismos, alta rotación de personal, falta de personal clave o con experticia, así como los daños y perjuicios ocasionados por errores, omisiones o insuficiencias en las actividades realizadas por los empleados del contratista. Reflejándose en costos por la complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá adoptar el monitoreo y control necesario para el cumplimiento frente al sistema de salud y seguridad en el trabajo y que permitan la prevención de eventos como, pero sin limitarse a accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, etc. El contratista asumirá los costos que se deriven de ausentismos del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave. Así mismo deberá responder los costos de reparación o indemnización derivados de actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de fallas mecánicas, eléctricas o químicas de los vehículos utilizados para los desplazamientos en sus diferentes modalidades, como errores humanos, así mismo roturas, explosiones y demás eventos con potencialidad de presentarse en actividades de desplazamiento. Reflejándose en costos de servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá contar con los medios de monitoreo y control, así como las actividades de revisión y mantenimiento necesarios para prevenir eventos tales como, pero sin limitarse a: incendios, fallas eléctricas, mecánicas, químicas, que puedan presentarse en desarrollo de las actividades del objeto contractual. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de errores u omisiones en los que pueda incurrir el contratista en la ejecución de los trabajos que deriven en falencias ocultas en los productos entregados que no sean verificables directamente. Reflejándose en Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.

  - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los costos derivados de pérdidas de bienes por robos, hurtos, pérdidas misteriosas, faltantes de inventario, por actos culposos o dolosos de terceros. Reflejándose en Efectos en costos de Materiales e Insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses de los proyectos, para lo cual se recomienda contar con los sistemas de vigilancia necesarios, así como con seguros suficientes para cubrir las posibles pérdidas por este tipo de riesgos. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Otros Factores de Riesgos

A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato y que pueden afectar la ejecución del mismo

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accidentes laborales menor | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales mayor | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes. | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes |
| Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos y/o especificaciones | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Menores ingresos por menor número de proyectos ejecutados en el marco del contrato por inviabilidad de uno o más proyectos. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |

Fecha de elaboración: 25 de junio de 2026