Aunar esfuerzos entre ENTerritorio S.A. y el Municipio de Tierralta para la estructuración del proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Agua Potable en el Municipio de Tierralta, Córdoba”, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad, en el marco del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación M-PR-01 V01 de ENTerritorio S.A. a continuación se presenta el respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

- Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riegos.

- Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato.

- Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias.

- Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

- MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su versión vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación.

  - Contexto

El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.

  - Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del presente análisis:

| Escala de Probabilidades | Escala de Consecuencias |
| --- | --- |
| Nivel; Descriptor. 1; Raro. 2; Poco Probable. 3; Posible. 4; Probable. 5; Casi cierta. | Nivel; Descriptor. 1; Mínimo. 2; Menor. 3; Moderado. 4; Mayor. 5; Catastrófico. |

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

  - Nivel de Riesgo

Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de calor:

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

  - Tipificación de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

    - Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con estados de excepción y/o emergencias derivadas de situaciones como: condiciones sanitarias, de orden público, económica, ambiental y en general estados de excepción contemplados en la Constitución Política Colombiana. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato.  Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración, falsificación de insumos, elementos, componentes, documentación, planos o estudios ejecutados incorporados o revisados por el contratista o por quien actúe en su nombre. Falla humana o actos culposos o dolosos de personas que actúen por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

    - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas, manifestaciones o acciones de comunidades con interés legítimo o no en el contrato, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del contrato o proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de proyección. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

    - Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, eléctrica, química todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado en las condiciones de regímenes operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

    - Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

    - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso.

    - Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos:

- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.

OBJETO

Aunar esfuerzos entre ENTerritorio S.A. y el Municipio de Tierralta para la estructuración del proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Agua Potable en el Municipio de Tierralta, Córdoba”, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad, en el marco del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CONTEXTO NATURAL

El municipio de Tierralta se localiza en el departamento de Córdoba, en la región Caribe colombiana, al sur del departamento, sobre las estribaciones de la serranía del Abibe y con influencia de la cuenca hidrográfica del río Sinú. Su territorio presenta una importante diversidad fisiográfica, caracterizada por la presencia de zonas montañosas, áreas de piedemonte y extensas planicies aluviales, condiciones que determinan el comportamiento hidrológico, la disponibilidad del recurso hídrico y los requerimientos técnicos para el desarrollo de infraestructura destinada al abastecimiento de agua potable.

La topografía del municipio es variable, con sectores de relieve quebrado en las zonas cercanas al Parque Nacional Natural Paramillo y áreas relativamente planas hacia la zona urbana y los valles asociados al río Sinú. Estas características inciden directamente en la localización, diseño y construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable, requiriéndose soluciones de ingeniería que garanticen la estabilidad de las estructuras, la eficiencia hidráulica y la continuidad en la prestación del servicio.

Desde el punto de vista climático, Tierralta presenta un clima cálido tropical, con temperaturas elevadas durante gran parte del año y un régimen de lluvias que genera periodos de alta precipitación. Estas condiciones influyen en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, así como en el comportamiento de las fuentes de abastecimiento, la operación de los sistemas de tratamiento y la durabilidad de las infraestructuras frente a fenómenos de erosión, sedimentación y variaciones en los caudales.

El municipio cuenta con una importante riqueza hídrica, representada principalmente por el río Sinú y una amplia red de quebradas y afluentes que abastecen tanto a la población como a las actividades productivas del territorio. No obstante, la disponibilidad del recurso debe complementarse con sistemas de tratamiento que permitan garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano, conforme a los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, considerando además la protección de las fuentes hídricas y la gestión integral del recurso.

El acceso continuo y seguro al agua potable constituye un factor esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la protección de la salud pública y el desarrollo social y económico del municipio. Sin embargo, el crecimiento poblacional, las condiciones de la infraestructura existente y las necesidades de ampliación de la cobertura hacen necesaria la implementación de soluciones técnicas que fortalezcan el sistema de abastecimiento y garanticen un servicio eficiente y sostenible.

En este contexto, la estructuración del proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Tierralta, Córdoba” constituye una herramienta fundamental para definir las alternativas técnicas, ambientales, financieras y operativas que permitan desarrollar una infraestructura capaz de garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad. Este proceso permitirá establecer las condiciones necesarias para la formulación de un proyecto técnicamente viable, ambientalmente sostenible y alineado con las necesidades actuales y futuras del municipio.

La estructuración de este proyecto contribuirá a fortalecer la prestación de los servicios públicos de acueducto, mejorar las condiciones sanitarias y de salud de la población, optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y promover el desarrollo sostenible del territorio, en concordancia con los objetivos del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos y con las políticas nacionales orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

Ilustración 1 Área de Influencia

Fuente: Propia

El proyecto se encuentra actualmente en fase de estructuración, liderada por ENTerritorio S.A. en articulación con el Municipio de Tierralta, con el propósito de desarrollar los estudios técnicos, ambientales, financieros, jurídicos y sociales necesarios para la formulación del proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Tierralta, Córdoba”. Esta etapa tiene como objetivo consolidar la información requerida para definir una solución integral que garantice el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad, respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la población.

Los estudios contemplan la recopilación y análisis de la información técnica existente relacionada con el sistema de acueducto del municipio, las fuentes de abastecimiento, las condiciones de calidad del recurso hídrico, la infraestructura disponible y la demanda actual y proyectada del servicio. Asimismo, se realizarán los diagnósticos necesarios para evaluar las condiciones de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable, identificando las principales limitaciones del sistema y las oportunidades de mejoramiento que permitan incrementar la cobertura, continuidad y calidad del servicio.

Adicionalmente, la estructuración contempla la formulación de alternativas técnicas para el desarrollo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, considerando aspectos como la disponibilidad y calidad de la fuente hídrica, la capacidad requerida para atender la demanda proyectada, las condiciones topográficas y geotécnicas del terreno, los requerimientos ambientales, la eficiencia operativa de la infraestructura y los criterios de sostenibilidad, resiliencia y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico. De igual manera, se desarrollarán los análisis técnicos, económicos, financieros, ambientales y jurídicos que permitan establecer la viabilidad integral del proyecto y definir la alternativa más conveniente para su implementación.

Una vez finalizada la fase de estructuración, el proyecto contará con los insumos técnicos y financieros necesarios para su gestión ante las entidades competentes y las fuentes de financiación correspondientes, con el fin de viabilizar su ejecución. De esta manera, se espera fortalecer la infraestructura de acueducto del municipio de Tierralta, mejorar las condiciones de acceso al agua potable, contribuir a la protección de la salud pública y elevar la calidad de vida de la población, en concordancia con los objetivos del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos y las políticas nacionales orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios.

Ilustración 2 Proyecto.

Fuente: Propia

Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características climatológicas y fenómenos naturales en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar  de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demográfico y social

Gráfico 1. Población total de Tierralta- Córdoba según censos y proyecciones al 2024

Fuente: Demografía y Población. DANE

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Tierralta ha presentado un crecimiento poblacional sostenido durante las últimas décadas. Según el Censo General de 2005, el municipio registró una población de 78.554 habitantes. Posteriormente, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 reportó 95.177 habitantes, mientras que las proyecciones oficiales del DANE para el año 2024 estiman una población aproximada de 100.432 habitantes.

La evolución de la población evidencia una tendencia de crecimiento demográfico en el municipio. Entre el Censo de 2005 y el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, Tierralta presentó un incremento poblacional cercano al 21,2 %, al pasar de 78.554 a 95.177 habitantes. Posteriormente, entre 2018 y la proyección para 2024, la población registra un crecimiento adicional aproximado del 5,5 %, alcanzando cerca de 100.432 habitantes.

Esta dinámica demográfica refleja un incremento continuo de la demanda por servicios públicos esenciales, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable. El crecimiento de la población, sumado a las necesidades de expansión urbana y al desarrollo económico y social del municipio, genera mayores exigencias sobre la infraestructura existente de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua para consumo humano, haciendo necesario fortalecer su capacidad para garantizar un servicio eficiente, continuo y con los estándares de calidad establecidos por la normatividad vigente.

El aumento progresivo de la población también implica una mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento y los sistemas de acueducto, por lo que resulta indispensable planificar inversiones que permitan atender la demanda actual y futura del recurso hídrico, optimizando el aprovechamiento de las fuentes disponibles y asegurando la sostenibilidad de la prestación del servicio.

En este contexto, la estructuración del proyecto denominado "Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Tierralta, Córdoba" constituye una herramienta estratégica para definir las alternativas técnicas, ambientales, financieras, jurídicas y sociales que permitan garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad. Este proceso facilitará la consolidación de los estudios necesarios para gestionar recursos destinados a la futura ejecución del proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de acueducto, a la protección de la salud pública, al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del municipio, en el marco del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos.

Gráfico 2. Pirámide Poblacional 2024 – Municipio de Tierralta

Fuente: Propia tomando los datos del DANE

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024, el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, cuenta con una población aproximada de 100.432 habitantes, lo que representa un incremento significativo frente a los 78.554 habitantes registrados en el Censo General de 2005 y los 95.177 habitantes reportados en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Esta tendencia evidencia un crecimiento demográfico sostenido que incrementa la demanda de servicios públicos esenciales, particularmente del servicio de acueducto y del suministro de agua apta para el consumo humano.

La estructura poblacional del municipio refleja una importante participación de población infantil, juvenil y en edad productiva, condición que genera una mayor demanda de infraestructura y servicios básicos que garanticen condiciones adecuadas de salud pública y bienestar. A su vez, el crecimiento progresivo de la población adulta mayor hace necesario fortalecer la capacidad institucional y la infraestructura de servicios públicos, asegurando el acceso continuo, suficiente y con calidad al agua potable para todos los grupos poblacionales.

Municipio de Tierralta, Córdoba

El municipio de Tierralta sustenta gran parte de su economía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales y de servicios, destacándose la producción agrícola, la ganadería y las actividades asociadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Estas actividades económicas, sumadas al crecimiento poblacional y a la expansión de los asentamientos urbanos y rurales, incrementan la demanda de agua para consumo humano y hacen indispensable fortalecer la infraestructura destinada a la captación, tratamiento y distribución del recurso hídrico.

En este contexto, la estructuración del proyecto denominado "Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Tierralta, Córdoba", desarrollada mediante la articulación entre ENTerritorio S.A. y el Municipio de Tierralta, constituye una iniciativa estratégica para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad. La estructuración permitirá desarrollar los estudios y análisis técnicos, ambientales, financieros, jurídicos y sociales requeridos para definir la alternativa más eficiente y sostenible para el fortalecimiento del sistema de acueducto municipal, considerando las características de la fuente de abastecimiento, la demanda actual y futura, las condiciones operativas del sistema y el cumplimiento de la normatividad vigente.

La futura implementación del proyecto permitirá fortalecer la infraestructura de tratamiento de agua potable, incrementando la confiabilidad y eficiencia del sistema de abastecimiento, mejorando la continuidad y calidad del servicio prestado a la población y reduciendo los riesgos asociados al suministro de agua que no cumpla con los estándares establecidos para consumo humano. Asimismo, contribuirá al mejoramiento de las condiciones sanitarias, la prevención de enfermedades de origen hídrico y el fortalecimiento de la salud pública, impactando positivamente la calidad de vida de los habitantes del municipio.

De igual manera, la estructuración del proyecto facilitará una adecuada planificación de la inversión pública, proporcionando los insumos técnicos y financieros necesarios para la gestión de recursos y la posterior ejecución de la infraestructura. En este sentido, el proyecto se constituye en una herramienta fundamental para promover el desarrollo sostenible del municipio, fortalecer la prestación del servicio público de acueducto y garantizar el acceso de la población a agua potable en condiciones de cantidad, calidad, continuidad y eficiencia, en el marco del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos.

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo de ejecución del convenio y de las actividades de estructuración del proyecto, incluidas todas sus etapas, son susceptibles de presentar variaciones frente a la situación existente al momento de su inicio.

El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva, realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, considerando su impacto sobre los costos asociados a la estructuración del proyecto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tasa Representativa del Mercado (TRM), las tasas de interés establecidas por el Banco de la República y las demás variables económicas relevantes para el proyecto cuentan con seguimiento permanente por parte de entidades oficiales y analistas institucionales tanto nacionales como internacionales, quienes elaboran registros históricos y proyecciones que pueden ser utilizados como base para la elaboración de los modelos económicos y financieros requeridos durante la estructuración del proyecto.

Colombia es reconocida a nivel internacional por contar con una economía estable y con la infraestructura institucional adecuada para la adopción de políticas económicas orientadas a mantener un crecimiento sostenible y niveles de inflación controlados. No obstante, factores como el comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, las variaciones en la tasa de cambio, las condiciones de seguridad, la disponibilidad de infraestructura logística, el desempleo, la informalidad y otros factores económicos pueden incidir en el desarrollo de proyectos de infraestructura y en los costos asociados a su estructuración y futura ejecución. De acuerdo con la evaluación realizada por COFACE, estos aspectos constituyen elementos relevantes para el análisis del entorno económico y del riesgo país.

Sin embargo, la calificación asignada por este analista ubica a Colombia dentro de un nivel de riesgo aceptable, tanto desde una perspectiva general como en relación con el clima de inversión. Esta información constituye un referente para inversionistas, entidades financieras y organizaciones que participan en el desarrollo de proyectos de infraestructura y en la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos. Lo descrito anteriormente se refleja en las siguientes gráficas.

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia realizada por la firma Credendo, compañía europea especializada en seguros de crédito y gestión del riesgo, cuyos análisis constituyen una referencia para evaluar el entorno económico y las condiciones de inversión en el país.

En el marco de la estructuración del proyecto denominado "Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Tierralta, Córdoba", el seguimiento y análisis de estas variables macroeconómicas permitirá identificar oportunamente los posibles efectos sobre la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, así como sobre los costos asociados a la futura ejecución de la infraestructura requerida para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en cantidad y calidad, en el marco del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio – Juntos Avanzamos.

COFACE COUNTRY RISK ASSESSMENT MAP.

(Fuente: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks)

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países.

Colombia Country Risk Overview.

(Fuente: https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia)

- PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad

| Nivel | Descriptor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raro | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato. |
| 2 | Poco Probable | Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato. |
| 4 | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Casi cierta | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias

| CONSECUENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Descriptor | Desde > | Hasta <= |
| 1 | Mínimo | $ - | $ 8.178.447,24 |
| 2 | Menor | $ 8.178.447,24 | $ 57.249.130,67 |
| 3 | Moderado | $ 57.249.130,67 | $ 400.743.914,71 |
| 4 | Mayor | $ 400.743.914,71 | $ 2.805.207.403,00 |
| 5 | Catastrófico | $ 2.805.207.403,00 |  |

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como referencia los siguientes ítems del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión.

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO

Costo de Personal

Costos Indirectos

- ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO

  - Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los cambios normativos de tipo tributario, así como trámites de licencias y permisos, reflejándose en efectos en incrementos en los costos de insumos, materiales y equipos, así como una prolongación en la duración del proyecto, dado que las demoras en los trámites podrían derivar en suspensiones prolongadas que afectan directamente la ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Se destaca que en el presente análisis se incorpora el acompañamiento y la asistencia técnica por parte del Contratista durante el plazo del contrato para las actividades a desarrollar en el marco del objeto y el alcance del contrato necesarias para obtener las licencias, permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental, predial, socio-territorial y jurídico necesarios; si bien la expedición de éstas es responsabilidad de la Autoridad competente y el trámite de la obtención y aprobación de ellas es el ente territorial, el Contratista debe realizar, en las condiciones y plazos requeridos, adelantando las debidas gestiones y los documentos necesarios para su obtención. Los costos de los reprocesos que deba realizar el Contratista para subsanar las falencias de sus trabajos para que permitan la expedición de licencias, permisos y/o autorizaciones están a cargo del Contratista.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar la normativa aplicable a su actividad económica y al contrato, así como las normas técnicas que se deben observar para la ejecución del mismo y considerar en su modelo para la estructuración de su oferta los costos requeridos para mantener vigilancia respecto de las consideraciones descritas para el factor de riesgos legales, así como los costos de contingencia en los que pueda incurrir como producto de la materialización de tales. Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en la disponibilidad de vías de acceso, suministro de agua potable, energía eléctrica, medios para la disposición de residuos propios del desarrollo de las actividades del contrato, telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Reflejándose en los efectos en costos de Servicios Conexos, así como de materiales e insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar los requerimientos tecnológicos y de infraestructura pública, que deberá emplear para el cumplimiento del objeto contractual, y mantener vigilancia sobre las posibles fluctuaciones en la disponibilidad de los mismos. El contratista deberá contemplar los posibles costos de las medidas de contingencia que deba adoptar para suplir las eventuales falencias de los medios tecnológicos y de infraestructura pública que deba emplear para la ejecución del contrato. Verificar disponibilidad de infraestructura Pública tales como vías de acceso, servicios básicos energía y agua. Frente a las necesidades del contrato, establecer medios alternos de telecomunicación en caso de ser necesario, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las actuaciones de contratistas y subcontratistas vinculados por parte del CONTRATISTA que suscribe el contrato con ENTerritorio S.A, reflejándose en los costos de los servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento Sugerido al contratista: El contratista es responsable por las actuaciones de los contratistas o subcontratistas que sean vinculados a los proyectos y por todas aquellas personas que participen en su representación o por cuenta suya. Así mismo será responsable por las posibles afectaciones en la ejecución del contrato derivadas de los actos o eventos originados en proveedores, filiales, subordinadas y demás relacionados vinculados al contrato por el contratista. Por lo anterior, el contratista deberá establecer la supervisión y los controles necesarios para gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y demás relacionados vinculados con el contrato. Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Las mayores incidencias para el análisis de este factor provienen de actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones en la zona de desarrollo de los proyectos, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, en el marco de previsibilidad. Reflejándose en costos por el contexto socio-político.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento de Riesgo sugerido al Contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en cada zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato, así como solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.

  - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones del tipo de cambio, así como las variaciones en costos por cambios en el equilibrio de oferta y demanda de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades del contrato como son costos de desplazamiento, alojamiento, alimentación, variaciones en los costos de honorarios y salarios de profesionales y personal técnico requerido para la ejecución del contrato. Reflejándose en costos por el contexto macroeconómico.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios para realizar el seguimiento de las variables más críticas que pueden influir en el presupuesto, entre las cuales se cuentan, pero no se limitan a comportamiento del Tipo de cambio, Tasas de interés, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, cambios en costo de honorarios profesionales y de mano de obra. El contratista deberá considerar en su modelo financiero las posibles variaciones por dichos conceptos y adoptar los diferentes instrumentos de gestión de riesgo que ofrece el sector financiero. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en las condiciones climáticas como son los niveles de pluviosidad, tormentas eléctricas, incendios forestales por acción antrópica, así como los efectos de factores biológicos provenientes de agentes como Malaria, Zika, Chinkungunya, denge, entre otros. Igualmente se encuentra entre estos agentes los coronavirus en sus diferentes cepas.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones climáticas y alertas tempranas por parte de las autoridades. Igualmente, las condiciones sanitarias presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato. Así mismo deberá adoptar todas las medidas de prevención sanitaria frente a las posibles afectaciones por factores biológicos y/o patológicos, incluidos los agentes que deriven en epidemias o pandemias. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de accidentes laborales en particular los incapacitantes, ausentismos, alta rotación de personal, falta de personal clave o con experticia, así como los daños y perjuicios ocasionados por errores, omisiones o insuficiencias en las actividades realizadas por los empleados del contratista. Reflejándose en costos por la complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá adoptar el monitoreo y control necesario para el cumplimiento frente al sistema de salud y seguridad en el trabajo y que permitan la prevención de eventos como, pero sin limitarse a accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, etc. El contratista asumirá los costos que se deriven de ausentismos del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave. Así mismo deberá responder los costos de reparación o indemnización derivados de actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de fallas mecánicas, eléctricas o químicas de los vehículos utilizados para los desplazamientos en sus diferentes modalidades, como errores humanos, así mismo roturas, explosiones y demás eventos con potencialidad de presentarse en actividades de desplazamiento. Reflejándose en costos de servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá contar con los medios de monitoreo y control, así como las actividades de revisión y mantenimiento necesarios para prevenir eventos tales como, pero sin limitarse a: incendios, fallas eléctricas, mecánicas, químicas, que puedan presentarse en desarrollo de las actividades del objeto contractual. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de errores u omisiones en los que pueda incurrir el contratista en la ejecución de los trabajos que deriven en falencias ocultas en los productos entregados que no sean verificables directamente. Reflejándose en Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.

  - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los costos derivados de pérdidas de bienes por robos, hurtos, pérdidas misteriosas, faltantes de inventario, por actos culposos o dolosos de terceros. Reflejándose en Efectos en costos de Materiales e Insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses de los proyectos, para lo cual se recomienda contar con los sistemas de vigilancia necesarios, así como con seguros suficientes para cubrir las posibles pérdidas por este tipo de riesgos. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Otros Factores de Riesgos

A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato y que pueden afectar la ejecución del mismo

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accidentes laborales menor | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales mayor | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes. | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes |
| Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos y/o especificaciones | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Menores ingresos por menor número de proyectos ejecutados en el marco del contrato por inviabilidad de uno o más proyectos. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |

|  | Nombre | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado y aprobado por | Erbert Artudo Rosa Mercado | Gerente máster | 04/08/2026 |
| Elaborado por | Maria Wandurraga Porras | Contratista | 04/08/2026 |

(Ajustar el cuadro de firmas, de acuerdo con la necesidad del área)